Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (hoặc lý do đúng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt (1-4 tuần tuỳ khối lượng việc) | Sai | Sprint: kéo theo Sprint Planning/Review/Retro mất nhịp đều đặn | Minh bạch, Thanh tra | Không ai biết trước khi nào có bản mới, nên đội mất cột mốc đều đặn để kiểm tra tiến độ |
| QT2. Trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử | Sai | Increment và Definition of Done; làm sai mục đích của Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Phần chưa “Xong” bị trình bày như đã hoàn thành nên người dùng thử vẫn gặp lỗi và phản hồi dựa trên bức tranh sai lệch |
| QT3. Sau Sprint Review, PO cập nhật Product Backlog theo góp ý | Đúng |  |  | Đúng vì Sprint Review là dịp thu phản hồi để PO điều chỉnh Product Backlog, đây chính là bước thích nghi của Scrum |
| QT4. Bỏ Sprint Retrospective vì Sprint không có sự cố | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội không tự rà soát cách làm việc nên không rút ra cải tiến, khiến lỗi cũ cứ lặp lại qua các Sprint |

Phần 2 – Sửa lỗi:

| Quy tắc | Quy tắc cũ | Quy tắc viết lại (đúng chuẩn Scrum) |
| --- | --- | --- |
| QT1 | Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3-4 tuần, ít việc rút còn 1 tuần | Mối Sprint của RikkeiGo có độ dài cố định và Sprint mới bắt đầu ngay khi Sprint trước kết thúc; khối lượng được điều chỉnh ở Sprint Planing chứ không thay đổi độ dài Sprint |
| QT2 | Cuối Sprint, trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa thử | Tại screen review, đội chỉ trình diễn Increment đạt Definition of Done Chạy ổn định đã kiểm thử; phần chưa đạt được nói rõ là chưa xong và đưa trở lại product backlog |
| QT4 | Bỏ Sprint Retrospective khi Sprint không có sự cố | Đội luôn tổ chức Spring RetroYves vào cuối mỗi screen dù có sự cố hay không, và chọn ít nhất 1 cải tiến cụ thể để đưa vào Sprint Backlog của Sprint kế thừa |